PMBoK конспект

PMBoK представляет собой попытку объединения и описания всех знаний в сфере управления проектами, которыми сегодня обладают люди. По сути, его можно назвать своеобразной энциклопедией, однако в качестве практического руководства его рассматривать не следует. В нем содержится лишь информация для изучения, описания методов и рекомендации к работе.

PMBoK – это максимально полное изложение знаний по управлению проектами, которое признается всеми специалистами данной области. PMBoK назвать методологией, подходящей для практического применения, нельзя. Основная его ценность заключается в концепции, пригодной для создания других методологий.

В PMBoK выделяются 47 главных процесса, происходящих при управлении проектами. Эти процессы разделены на пять основных групп:

- Процессы инициации (необходимы для определения и авторизации проекта или его фазы)

- Процессы планирования (необходимы для определения и уточнения целей, планирования действий по достижению этих целей)

- Процессы исполнения(выполнения) (необходимы для объединения человеческих и прочих ресурсов для выполнения плана)

- Процессы мониторинга и управления (необходимы для регулярной оценки прогресса проекта, обнаружения отклонений и корректировки действий)

- Процессы завершения (необходимы для формализации приемки результата проекта, подведения проекта или его фазы к завершению)

Каждый из этих процессов относится к одной из девяти (в некоторых случаях – десяти) областей знаний, определяемых PMBoK:

- Управление интеграцией. Под интеграцией понимается принятие решений на тему концентрации ресурсов; попытки предугадать потенциальные проблемы и разрешить их до перехода в критическое состояние; координирование работы над проектом. С помощью интеграции можно находить компромиссы между пересекающимися целями и альтернативными вариантами.

- Управление содержанием. Сюда относятся такие процессы как создание иерархической структуры работ по проекту, определение, планирование, подтверждение и управление содержанием.

- Управление сроками. Здесь определяется состав операций и взаимосвязи между ними, оцениваются ресурсы и длительность операций, разрабатывается расписание и производится управлением им.

- Управление стоимостью. Имеется в виду разработка бюджета и контроль затрат. Для успешной реализации проекта осуществляется стоимостная оценка, разрабатывается бюджет расходов и производится управление стоимостью.

- Управление качеством. Эта область включает все процессы, связанные с выполнением целей. К ним относятся планирование, обеспечение и контроль качества.

- Управление человеческими ресурсами. Направление действий – организация проектной команды и управление ей. Планируются человеческие ресурсы, набирается и развивается коллектив, предпринимаются меры по управлению командой.

- Управление коммуникациями. Планируются коммуникации, распространяется информация, создается отчетность по исполнению, происходит управление участниками проекта.

- Управление рисками. Процессы, относящиеся к данной области, – это планирование управления рисками, идентификация, качественный и количественный анализ рисков, планирование реагирования, мониторинг и управление рисками.

- Управление поставками. К этой области относится планирование покупок и контрактов, запрос информации у поставщиков, подбор поставщиков, администрирование и закрытие контрактов.

- Управление заинтересованными сторонами

Согласно PMBoK, классификация участников проекта:

- Менеджер проекта – человек, ответственный за управление проектом

- Заказчик – человек или компания, планирующая использовать продукт (уровней заказчиков может быть несколько)

- Исполнитель – компания, обязавшаяся реализовать проект

- Проектная команда – группа людей, выполняющих проектные работы

- Команда управления проектом – люди из проектной команды, занимающиеся операциями по проект-менеджменту

- Спонсор – человек или компания, предоставляющая средства (денежные или натуральные) для проекта

- Источники влияния – люди или организации, не связанные напрямую с получением или применением продукта, но способные оказать положительное или отрицательное воздействие на реализацию проекта

- Офис управления проектом – офис исполнителя (если он несет косвенную или прямую ответственность за результаты проекта, он может быть его участником)

Ограничения проекта:

  - содержание,

  - качество,

  - расписание,

  - бюджет,

  - ресурсы,

  - риски.

Всего PMBoK указывает на три основных документа.

- Устав проекта – документ, официально авторизующий проекnf/

- Описание содержания проекта – документ, в который включены описания всех планируемых работ и результаты поставки, необходимые к выполнению.

- План управления проектом – документ, описывающий ход выполнения проектных работ

Устав проекта содержит:

- назначение или обоснование проекта;

- измеримые цели проекта и соответствующие критерии успеха;

- высокоуровневые требования;

- допущения и ограничения;

- высокоуровневые описание и границы проекта;

- высокоуровневые риски;

- укрупненное расписание контрольных событий;

- укрупненный бюджет;

- список заинтересованных сторон;

- требования к одобрению проекта (т. е. что именно составляет успех проекта, кто решает, что проект оказался успешным, и кто подписывает проект);

- ·        назначенный руководитель проекта, сфера ответственности и уровень полномочий;

- ·        Ф.И.О. и полномочия спонсора или другого лица (лиц), авторизующего (авторизующих) устав проекта.

- Устав фиксирует цели и ограничения проекта на самом высоком уровне. Должен быть неизменным. Фиксирует что будет и не будет сделано, сроки, финансы.

Описание работ(Описание содержания проекта )(statement of work, SOW) проекта — это словесное описание продуктов, услуг или результатов, которые должен произвести проект.

- SOW отражает:

- ·        Бизнес-потребность. Бизнес-потребность организации может быть основана на рыночном спросе, технологическом прогрессе, правовых требованиях, постановлениях правительства или соображениях, касающихся защиты окружающей среды. Обычно бизнес-потребность и сравнительный анализ затрат и выгод включены в бизнес-кейс для обоснования проекта.

- ·        Описание содержания продукта. Описание содержания продукта включает характеристики продукта, услуги или результатов, для создания которых предпринимается проект. Описание должно также отражать взаимосвязь между создаваемыми продуктами, услугами или результатами и бизнес-потребностью, которую должен удовлетворить проект.

- ·        Стратегический план. Стратегический план включает стратегическое видение, цели и задачи организации, а также высокоуровневое описание миссии. Все проекты должны соответствовать стратегическому плану организации. Соответствие стратегическому плану позволяет каждому проекту способствовать общим целям организации.

План управления проектом — это документ, описывающий, как проект будет исполняться, как будет происходить его мониторинг и контроль. Он интегрирует и консолидирует все вспомогательные и базовые планы, полученные в результате процессов планирования.

План – не всегда документ, но «договоренность». Уточняется весь проект («принцип яйца»). В том числе, включает:

• какие процессы будут использованы в проекте (не весь PMBOK®)

• планы по каждой из оставшихся 9 областей знаний

• грани / «базовые планы» (baselines) (3)

• план управления изменениями

• план управления конфигурациями

• план управления требованиями

• план улучшения процессов.

Базовые планы проекта включают в себя, среди прочего:

·        базовый план по содержанию;

·        базовое расписание;

·        базовый план по стоимости.

Инициация, планирование, мониторинг и контроль, исполнение менеджерских задач, завершение

Все проекты и фазы должны оказаться закрыты (не зависимо от успеха).

Для закрытия:

• выдать результат, требуемый по scope baseline (фазы или проекта)

• проверить и сделать «что нужно» для закрытия проекта или перехода к следующей фазе (например, высвободить команду или подписать акты сдачи-приемки)

• зафиксировать «полезную информацию» по проекту (lesson learned).

Декомпозиция scope baseline в терминах поставок включая LOE (level-of-effort). Поставка = существительное. Главные выходы: - WBS (ИСР) NB: если нет в ИСР = нет в проекте! - WBS-dictionary (словарь ИСР)

Декомпозиция scope baseline до действий (что нужно сделать, чтобы получить «поставки»). Действия = «глаголы»

Количество и виды необходимых ресурсов (людей, оборудования, материалов

Оценка длительности:

Способы оценки:

• по аналогу

• по «трем точкам»

• по резервам

• по известным параметрам

• «экспертно»

• групповые методики.

Разработка календарного расписания и его «утрамбовка»

Контроль расписания

Способы оценки затрат:

• по аналогу

• по «трем точкам»

• по резервам

• по известным параметрам

• «экспертно»

• групповые методики

• «цена качества»

• анализ цен поставщиков

NB: cost baseline – это не бюджет проекта. Реальный бюджет известен руководителю, но не обязательно менеджеру.

себестоимость работ + резервы работ + резервы пакетов работ = базовый план стоимости (cost baseline) базовый план стоимости + управленческие резервы = бюджет проекта (project budget)

контроль

Стандарты определены? Теперь определяем соответствуем ли им! отклонение процесса (от стандартов) отклонение продукта (от стандартов) исправляем или «изымаем» + проверяем результаты исправлений Процессы PMBOK

Продумываем потребность в людях на проекте (+ как будем их мотивировать): • кто нужен в проекте (роли, квалификация)? • когда какие специалисты понадобятся?

Найти и «забронировать» нужных специалистов и вовремя вовлечь их в работу на проекте (согласно плану). Возможно, придется: – вести переговоры для вовлечения внутренних сотрудников – нанимать людей со стороны – формировать «виртуальные команды»

Развивать команду проекта в целом. Тренинги, тим-билдинги, вознаграждания (согласно HR management plan)

Лидерство, мотивация, разрешение конфликтов, недостаток полномочий

Решаем – как предотвратим или усилим риск («План А») и что будем делать, если он все таки наступит или не наступит («План Б»).

Реестр заинтересованных сторон, общение на протяжении проекта, контроль